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大邑县第二人民医院

工程项目竣工结算审核服务市场调研

公    司：                                 
责 任 人：                                 

联系电话：                             
时    间：        2026年10月  日         
一、项目概况

（一）项目背景

为规范医院基建改扩建、房屋维修改造、装饰装修、零星修缮等各类工程的资金管理，严格控制建设成本，防范工程款支付风险，保障支付流程合规、结算资料完整，医院拟委托具备相应执业能力的第三方造价咨询机构，开展工程过程结算与竣工结算审核。机构应对施工单位报送的结算资料进行真实性、完整性、合规性复核，逐项核实工程量、综合单价、定额套用、取费标准、工程变更签证及材料设备价格，协调处理造价争议，出具规范有效的竣工结算审核报告，作为工程款支付、财务归档及上级审计部门监督检查的依据，进一步强化医院工程资金全过程管控。

（二）采购周期与合作模式

本项目采购服务期限为一采三年，合同一年一签，上一年度履约考核合格后续签下一年度，采购服务内容为1项（整体打包服务）。

项目内容

（一）总体服务范围

承接医院所有基建改扩建、房屋维修改造、装饰装修、零星修缮等工程项目，服务包含过程结算审核、竣工结算审核两项业务，覆盖土建、安装等多个工程专业类别。

核心服务工作内容

资料合规性审查，接收施工单位报送的竣工图纸、施工合同、招投标文件、设计变更、现场签证、材料认价单、竣工验收文件等全套结算资料，逐项核查资料的完整性、真实性与合规性；对资料缺失事项一次性形成书面告知，减少反复补件。
现场踏勘与工程量核验，安排专业造价人员赴项目现场实地踏勘，核对实体工程量、隐蔽工程施工内容、变更签证落地情况，全程留存照片、视频等踏勘影像资料；踏勘严格遵守医院院区安全、院感管理规定，提前预约踏勘时段，避开临床诊疗高峰，不干扰正常医疗秩序。
工程造价全面复核，严格按照四川省现行计价定额、清单计价规范及施工合同约定开展审核工作。逐项复核工程量计算、清单综合单价、定额子目套用、措施费、规费、税金、变更签证价款、材料及设备采购价格；重点核查高套定额、重复计量、虚增签证、材料报价虚高等问题，据实核定工程造价。

造价争议协调处置，牵头组织建设单位、施工单位开展三方对账，针对造价分歧逐项核对确认，形成正式书面会商记录，高效化解结算争议，保障结算审核工作有序推进。

审核成果编制与交付，先出具结算审核初稿，充分征求参建各方意见并完成修改完善后，编制正式竣工结算审核报告；同步配套提交结算对比汇总表、核增核减明细表、完整工程量计算底稿、三方对账记录等全套资料；所有纸质文件规范装订，同步提供电子版归档资料。

后期配套咨询服务，配合医院内部审计、财政主管部门、纪检审计部门开展质询答疑，随时提供工程量底稿、踏勘记录等备查资料；若因审核工作疏漏造成成果出现重大差错，须无偿完成修正整改。
（三）交付成果清单

竣工结算审核正式报告（含审核说明、结算定案表）；

结算对比汇总表、核增核减明细清单；

完整工程量计算书、项目审核工作底稿；

现场踏勘影像资料、三方对账会商记录；

全套成果纸质版 + 电子版归档资料

三、项目要求

    （一）供应商资格要求

1、主体资质：供应商为独立法人企业，具备工程造价咨询服务执业能力，能够独立承接本项目全部业务，严禁转包、分包。

2、人员资质：项目负责人必须持有注册一级造价工程师执业资格证书，具备医院工程项目结算审核实操经验；未经采购人书面同意，项目负责人不得更换；配套专业造价人员，人员专业覆盖土建、安装，满足多类型工程审核需求。

3、业绩要求：近3年内拥有医院工程竣工结算审核同类项目业绩者优先，可提供合同关键页作为佐证材料。

4、信用要求：未被列入失信被执行人、重大税收违法名单及政府采购严重违法失信名单，无重大执业质量不良记录。

（二）报价与费用要求

1、报价为全包含税全包价，包干范围包含资料接收审查、现场踏勘、交通出行、会议组织、报告编制、工程量底稿计算、文件打印装订、后期财政审计答疑配合、增值税税费等全部成本，采购人不再支付任何额外费用。

2、服务费计费方式：按照项目送审结算金额计取费率，报价费率包含全部服务成本。

3、付款条件：全部正式成果资料交付完毕，经采购人验收合格后，服务商开具等额合法增值税发票，医院按照内部财务审批流程支付服务费。

（三）服务质量与履约要求

1、成果质量，审核报告逻辑严谨、附件齐全、数据准确，符合国家造价咨询成果文件规范；所有计算底稿完整可追溯，能够随时接受审计核查。

2、响应时效：接到采购人工作通知后，5个工作日内完成业务对接；现场踏勘须提前与院方预约，服从院区管理安排。

3、质量责任：因审核人员工作疏漏造成审核成果出现重大差错，服务商必须无偿整改修正，并承担由此带来的经济与管理责任。

（四）保密与知识产权要求

1、保密义务：严格保密医院工程图纸、结算数据、造价信息、变更签证等全部涉密资料，严禁对外泄露；服务期满后，不得私自留存任何项目电子与纸质资料，所有资料完整移交采购人。

2、资料权属，本项目形成的全部审核报告、工程量底稿、踏勘记录、对账资料等成果文件，知识产权全部归属采购人所有，服务商不得挪作其他项目使用。

（五）现场管理要求

所有进场作业人员严格遵守医院院区门禁管理、安全生产、院感防控等管理制度，合理安排踏勘时间，严禁干扰临床诊疗、住院护理等正常医疗业务秩序。
四、其他要求

调研结果不代表最终采购承诺。
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